| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| XÃ TỊNH THIỆN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /BC-UBND | Tịnh Thiện, ngày tháng 03 năm 2025 |

BÁO CÁO

V/v điều chỉnh nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở của hộ Người có công,

thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 20/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn tiêu chí nhà tạm, nhà dột nát;

Thực hiện Công văn số 510/UBND-VX ngày 27/02/2025 của UBND thành phố về việc khẩn trương báo cáo định kỳ tình hình triển khai xoá triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát.

Đối với Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg ngày 22/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở danh sách hộ Người có công có nhu cầu xây dựng và sửa chữa nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được UBND thành phố phê duyệt (tại Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 15/01/2025), UBND xã Tịnh Thiện báo cáo kết quả thực hiện đến ngày 03/ 3 /2025, cụ thể:

- Thôn Hòa Bân:

- Nhà Bà Đỗ Thi Dư – Bệnh binh, sinh năm 1947: Đã khởi công xây dựng mới từ 20/02/2025.

- Nhà ông Nguyễn Thể - Thương binh, sinh năm 1934: Khởi công xây dựng mới vào 11/03/2025

2. Thôn Long Thành:

- Nhà bà Châu Thị Lắm: Đề nghị điều chỉnh từ xây mới sang sửa chữa và khởi công vào ngày 03/3/2025, dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 10/03/2025.

- Nhà Bà Nguyễn Thị Hợp – Con Liệt sĩ, chăm sóc bà Trương Thị Lê (con Ls nuôi dưỡng), sinh năm 1963: Khởi công xây dựng mới vào ngày 11/3/2025.

Đề nghị điều chỉnh bổ sung thêm 3 hộ có đơn đề nghị hỗ trợ trong năm 2025:  hộ bà Lê Thị Tỵ, thờ cúng Liệt sĩ Lê Lập ; hộ ông Lê Văn Hát – Thờ cúng 2 liệt sĩ là Lê Nhẫn và Lê Khai; hộ bà Đỗ Thị Ba – Thương binh 3/4

lý do: Trước đây gia đình chưa thống nhất phần kinh phí tăng thêm vì kinh tế khó khăn, hiện nay qua bàn bạc gia đình đã thống nhất đề nghị sửa chữa nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và đề nghị hỗ trợ sửa chữa trong năm 2025.

3. Thôn Khánh Lâm :

- Nhà Bà Võ Thị Dường – Tù đày, sinh năm 1954: Khởi công xây dựng mới vào 11/3/2025.

- Nhà ông Đào Văn Tiên – Cha Liệt sĩ, sinh năm 1931: Khởi công xây dựng mới vào 07/4/2025

Đề nghị điều chỉnh bổ sung thêm 1 hộ có đơn đề nghị hỗ trợ trong năm 2025:  hộ ông Nguyễn Văn Hoan –Thương binh 3/4

lý do: Trước đây gia đình chưa thống nhất phần kinh phí tăng thêm vì kinh tế khó khăn, hiện nay qua bàn bạc gia đình đã thống nhất đề nghị hỗ trợ xây dựng mới nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

4. Thôn Phú Vinh:

Đề nghị điều chỉnh không hỗ trợ 01 hộ Người có công có nhu cầu sửa chữa nhà ở (hộ ông Nguyễn Luân, Tù đày), lý do: Căn cứ hướng dẫn quy định tại Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 20/01/2025 của Bộ Xây dựng, qua kiểm tra thực tế hiện trạng nhà ở của hộ không thuộc diện nhà ở tạm bợ, dột nát.

(chi tiết số lượng có phụ lục kèm theo)

UBND xã Tịnh Thiện báo cáo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thành phố tổng hợp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét, phê duyệt điều chỉnh theo quy định./.

| Nơi nhận: - UBND thành phố; - Phòng KT-HT&ĐT thành phố; - Ban Chỉ đạo xã; - Lưu: VT. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đào Duy Phúc |
| --- | --- |